EDMS - PHÂN CÔNG & KẾ HOẠCH XÂY DỰNG

VIÊN BẢO ĐỨC - SYSTEM ANALYST / UML & MODELING

Báo cáo tiến độ dự án 1 bắt đầu: 27/09/2026 | Hoàn thành toàn bộ trước: 16/11/2026

Thành viên thực hiện: Viên Bảo Đức Chuyển requirement do BA chốt thành các mô hình phân tích và thiết kế chính xác; bảo đảm diagram phản ánh đúng implementation thực tế chứ không tách rời code và database.

# 1. Lịch báo cáo và mốc khóa dự án

| Đợt | Thời gian | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| Báo cáo 1 | 27/09/2026 - 03/10/2026 | Chốt baseline, rà soát hiện trạng và chuẩn hóa nền tảng |
| Báo cáo 2 | 04/10/2026 - 10/10/2026 | Chuẩn hóa thiết kế, contract và mô hình hệ thống |
| Báo cáo 3 | 11/10/2026 - 17/10/2026 | Hoàn thiện lõi tài liệu, bảo mật và phiên bản |
| Báo cáo 4 | 18/10/2026 - 24/10/2026 | Hoàn thiện các module nâng cao và tích hợp |
| Báo cáo 5 | 25/10/2026 - 31/10/2026 | Đồng bộ code - database - UML - requirement |
| Báo cáo 6 | 01/11/2026 - 07/11/2026 | Ổn định, kiểm thử, tài liệu hóa và đóng lỗi |
| Báo cáo 7 | 08/11/2026 - 13/11/2026 | Đóng gói bàn giao cuối, chuẩn bị demo và bảo vệ |
| Final Freeze | 14/11/2026 - 15/11/2026 | Chỉ sửa lỗi và hoàn thiện trình bày; không thêm chức năng mới |

Mốc 16/11/2026: sản phẩm phải ở trạng thái sẵn sàng nộp/bảo vệ.

# 2. Quy tắc bàn giao cho BA

Deadline nội bộ của mỗi đợt: 20:00 ngày cuối của đợt; BA dùng tối thiểu một khoảng đệm để tổng hợp và kiểm tra.

Mỗi bàn giao phải có file/source/evidence cụ thể; không chấp nhận chỉ báo “đã xong”.

Mọi thay đổi về scope, actor, business rule, permission hoặc expected behavior phải được BA xác nhận trước khi đổi implementation/diagram/schema.

Nếu có vướng mắc làm ảnh hưởng deadline, phải báo cho BA ngay khi phát hiện, kèm nguyên nhân và phương án xử lý.

Từ 14/11 đến 15/11 là Final Freeze: không thêm feature lớn, chỉ fix lỗi, sửa tài liệu và rehearsal.

# 3. Phạm vi sở hữu chính

System Context/Architecture Diagram

Use Case Diagram

Use Case Specification hỗ trợ BA

Activity Diagram

Sequence Diagram

Class Diagram

State Chart Diagram

Logical ERD phối hợp TV5

Traceability giữa Requirement - Diagram - Implementation

Chuẩn hóa notation và xuất diagram final

# 4. Nhiệm vụ theo từng đợt báo cáo

## 4.1. Báo cáo 1 - 27/09/2026 - 03/10/2026

Phải thực hiện:

Nhận Actor List, Scope và Use Case List baseline từ BA.

Vẽ System Context Diagram và Architecture Overview Diagram.

Vẽ Use Case Diagram tổng thể bản v1, nhóm theo package nếu cần.

Lập Diagram Backlog: diagram nào bắt buộc, diagram nào hỗ trợ, nguồn requirement của từng diagram.

Bắt buộc bàn giao cho BA:

System Context Diagram v1

Architecture Overview v1

Use Case Diagram v1

Diagram Backlog

Báo cáo 1 là đợt baseline: ưu tiên xác định hiện trạng thật, phần thiếu và tài liệu hóa nền tảng. Không tự mở rộng thêm scope nếu BA chưa xác nhận.

## 4.2. Báo cáo 2 - 04/10/2026 - 10/10/2026

Phải thực hiện:

Hoàn thiện Use Case Diagram sau review BA.

Vẽ Activity Diagram cho Login, Upload, Search, Preview, Download và các use case ưu tiên.

Vẽ Sequence Diagram v1 cho các luồng chính, theo đúng lớp/service/API đang triển khai.

Phối hợp BA chuẩn hóa include/extend/generalization; không tự thêm nghiệp vụ.

Bắt buộc bàn giao cho BA:

Use Case Diagram v2

Activity Diagram Pack v1

Sequence Diagram Pack v1

## 4.3. Báo cáo 3 - 11/10/2026 - 17/10/2026

Phải thực hiện:

Vẽ/hoàn thiện Class Diagram cho Document Core dựa trên code backend thật.

Bổ sung Sequence cho Document Detail, Upload, Preview, Download, New Version, Restore Version.

Vẽ State Chart cho Document/DocumentVersion nếu business state đã được BA chốt.

Review với Backend để loại bỏ class/flow tưởng tượng không tồn tại.

Bắt buộc bàn giao cho BA:

Document Core Class Diagram v1

Document Sequence Pack

State Chart v1

## 4.4. Báo cáo 4 - 18/10/2026 - 24/10/2026

Phải thực hiện:

Bổ sung Activity/Sequence cho Search, Saved Search, Statistics, Sign Document, Verify Integrity.

Cập nhật Class Diagram cho Audit/Search/Signature nếu cần thể hiện trong phạm vi thiết kế.

Phối hợp TV5 xây Logical ERD và kiểm tra cardinality/domain relationship.

Chuẩn hóa ký hiệu UML và tên theo glossary dự án.

Bắt buộc bàn giao cho BA:

Advanced UML Pack v1

Logical ERD v1

Class Diagram v2

## 4.5. Báo cáo 5 - 25/10/2026 - 31/10/2026

Phải thực hiện:

Đối chiếu từng diagram với code/API/database thật.

Đối chiếu Sequence với Controller-Service-Repository và response thực tế.

Đối chiếu Class Diagram với Java classes/domain hiện hành.

Đối chiếu ERD logical với physical ERD của TV5; lập mismatch list và sửa.

Bắt buộc bàn giao cho BA:

UML Consistency Review

UML mismatch list = 0 critical

Diagram set final candidate

## 4.6. Báo cáo 6 - 01/11/2026 - 07/11/2026

Phải thực hiện:

Review toàn bộ notation, multiplicity, actor, include/extend, alt/opt fragments và naming.

Xuất diagram chất lượng cao, có mã/tên/phiên bản thống nhất.

Kiểm tra mỗi diagram có nguồn requirement/use case rõ ràng.

Chuẩn hóa caption và thứ tự để đưa vào báo cáo cuối.

Bắt buộc bàn giao cho BA:

UML RC1

Diagram Index

High-resolution diagram export

Traceability notes

## 4.7. Báo cáo 7 - 08/11/2026 - 13/11/2026

Phải thực hiện:

Chốt bộ UML final và file nguồn chỉnh sửa.

Chuẩn bị giải thích 1 Use Case từ Requirement -> Activity -> Sequence -> Class/ERD -> implementation.

Bàn giao toàn bộ diagram final cho BA trước 13/11.

Bắt buộc bàn giao cho BA:

UML Final Package

Editable source files

Diagram Index final

Demo/defense notes cá nhân

# 5. Tiêu chí BA nghiệm thu phần của thành viên

Đầu ra đúng phạm vi của đợt và có bằng chứng mở/kiểm tra được.

Tên chức năng, actor, role, module và thuật ngữ thống nhất với tài liệu BA.

Không có mâu thuẫn critical với code/database/diagram của thành viên khác.

Các limitation hoặc phần chưa làm được phải ghi rõ, không che giấu bằng mô tả chung chung.

Có thể giải thích được phần mình làm khi demo/bảo vệ.

Diagram phản ánh requirement và implementation thật; không có class/flow tự tưởng tượng.

Notation, multiplicity và quan hệ nhất quán.

# 6. Format báo cáo mỗi đợt gửi BA

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| 1 | Phần được giao trong đợt |
| 2 | Phần đã hoàn thành |
| 3 | File/source/diagram/evidence bàn giao |
| 4 | Vấn đề đang vướng hoặc cần BA xác nhận |
| 5 | Phần chuyển sang đợt tiếp theo |

# 7. Mốc cuối

13/11/2026: phải bàn giao gói final cho BA. 14-15/11: Final Freeze và rehearsal. 16/11/2026: trạng thái sẵn sàng nộp/bảo vệ.