EDMS - PHÂN CÔNG & KẾ HOẠCH XÂY DỰNG

ĐINH THANH TÙNG - DATABASE / DEVOPS / INTEGRATION

Báo cáo tiến độ dự án 1 bắt đầu: 27/09/2026 | Hoàn thành toàn bộ trước: 16/11/2026

Thành viên thực hiện: Đinh Thanh Tùng Sở hữu mô hình dữ liệu vật lý, PostgreSQL, migration, Docker, persistent storage và môi trường tích hợp; bảo đảm hệ thống chạy lặp lại được và dữ liệu/file không mất sau restart.

# 1. Lịch báo cáo và mốc khóa dự án

| Đợt | Thời gian | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| Báo cáo 1 | 27/09/2026 - 03/10/2026 | Chốt baseline, rà soát hiện trạng và chuẩn hóa nền tảng |
| Báo cáo 2 | 04/10/2026 - 10/10/2026 | Chuẩn hóa thiết kế, contract và mô hình hệ thống |
| Báo cáo 3 | 11/10/2026 - 17/10/2026 | Hoàn thiện lõi tài liệu, bảo mật và phiên bản |
| Báo cáo 4 | 18/10/2026 - 24/10/2026 | Hoàn thiện các module nâng cao và tích hợp |
| Báo cáo 5 | 25/10/2026 - 31/10/2026 | Đồng bộ code - database - UML - requirement |
| Báo cáo 6 | 01/11/2026 - 07/11/2026 | Ổn định, kiểm thử, tài liệu hóa và đóng lỗi |
| Báo cáo 7 | 08/11/2026 - 13/11/2026 | Đóng gói bàn giao cuối, chuẩn bị demo và bảo vệ |
| Final Freeze | 14/11/2026 - 15/11/2026 | Chỉ sửa lỗi và hoàn thiện trình bày; không thêm chức năng mới |

Mốc 16/11/2026: sản phẩm phải ở trạng thái sẵn sàng nộp/bảo vệ.

# 2. Quy tắc bàn giao cho BA

Deadline nội bộ của mỗi đợt: 20:00 ngày cuối của đợt; BA dùng tối thiểu một khoảng đệm để tổng hợp và kiểm tra.

Mỗi bàn giao phải có file/source/evidence cụ thể; không chấp nhận chỉ báo “đã xong”.

Mọi thay đổi về scope, actor, business rule, permission hoặc expected behavior phải được BA xác nhận trước khi đổi implementation/diagram/schema.

Nếu có vướng mắc làm ảnh hưởng deadline, phải báo cho BA ngay khi phát hiện, kèm nguyên nhân và phương án xử lý.

Từ 14/11 đến 15/11 là Final Freeze: không thêm feature lớn, chỉ fix lỗi, sửa tài liệu và rehearsal.

# 3. Phạm vi sở hữu chính

PostgreSQL schema

Physical ERD

PK/FK/constraint/index

Migration/seed data

JPA-DB alignment phối hợp Backend

Docker Compose

Persistent volumes

File storage / key storage

Environment configuration

Integration/restart/persistence verification

# 4. Nhiệm vụ theo từng đợt báo cáo

## 4.1. Báo cáo 1 - 27/09/2026 - 03/10/2026

Phải thực hiện:

Rà soát database hiện tại: bảng, cột, PK/FK, constraint, index, sequence/identity.

Vẽ Physical ERD baseline và lập Table Inventory.

Rà soát Docker Compose, PostgreSQL container, backend/frontend service, network và volumes.

Xác minh edms_pgdata, edms_storage_data và các storage/key path hiện tại có persistence sau restart.

Bắt buộc bàn giao cho BA:

Physical ERD baseline v1

Table Inventory v1

Docker Architecture baseline

Persistence evidence

Báo cáo 1 là đợt baseline: ưu tiên xác định hiện trạng thật, phần thiếu và tài liệu hóa nền tảng. Không tự mở rộng thêm scope nếu BA chưa xác nhận.

## 4.2. Báo cáo 2 - 04/10/2026 - 10/10/2026

Phải thực hiện:

Chuẩn hóa schema naming, datatype, PK/FK, unique/check constraint và index cần thiết.

Tạo/chuẩn hóa Data Dictionary.

Chuẩn hóa migration/seed approach; hạn chế sửa schema thủ công ngoài version control.

Đối chiếu physical ERD với Entity/JPA backend.

Bắt buộc bàn giao cho BA:

Physical ERD v2

Data Dictionary v1

Schema/Migration Convention

JPA-DB mismatch list

## 4.3. Báo cáo 3 - 11/10/2026 - 17/10/2026

Phải thực hiện:

Ổn định bảng/quan hệ cho User/Role/Permission, Document, Metadata, DocumentVersion và file reference.

Kiểm tra constraint bảo toàn dữ liệu cho Document Core.

Kiểm tra upload/download/version/restore không phá persistence hoặc orphan file rõ ràng.

Tạo seed/data setup phục vụ demo core.

Bắt buộc bàn giao cho BA:

Document Core Data Model v1

Core migration/seed

Core persistence verification

## 4.4. Báo cáo 4 - 18/10/2026 - 24/10/2026

Phải thực hiện:

Ổn định dữ liệu cho Saved Search, Audit Log, Statistics-related query, OCR metadata, hash/signature fields.

Rà soát index phục vụ search/audit/statistics ở mức hợp lý.

Kiểm tra storage cho file, certificate/key store và quyền mount phù hợp.

Kiểm tra persistence của hash/signature sau docker compose restart.

Bắt buộc bàn giao cho BA:

Advanced Data Model v1

Index Review

Signature/Integrity persistence evidence

Storage layout v1

## 4.5. Báo cáo 5 - 25/10/2026 - 31/10/2026

Phải thực hiện:

Đối chiếu ERD physical với Logical ERD/UML của TV4 và JPA Entity của Backend.

Fix mismatch tên bảng/cột/cardinality/nullable/constraint.

Rà soát Docker Compose và environment variable để các thành viên có thể chạy cùng một baseline.

Chuẩn hóa reset/reseed procedure cho môi trường demo.

Bắt buộc bàn giao cho BA:

ERD Consistency Review

Schema final candidate

Docker Compose final candidate

Reset/Reseed Guide

## 4.6. Báo cáo 6 - 01/11/2026 - 07/11/2026

Phải thực hiện:

Chạy clean-start test từ môi trường sạch theo README.

Chạy restart/persistence test, migration test và integration smoke test.

Rà soát secret/config không nên commit trực tiếp; tạo .env.example nếu phù hợp.

Chốt backup/export dữ liệu demo nếu nhóm cần phương án phục hồi trước bảo vệ.

Bắt buộc bàn giao cho BA:

Infrastructure RC1

Clean Start evidence

Persistence/Restart evidence

Environment Runbook

## 4.7. Báo cáo 7 - 08/11/2026 - 13/11/2026

Phải thực hiện:

Chốt Physical ERD, Data Dictionary, migration/seed, Docker Compose và run guide.

Chuẩn bị demo: khởi động hệ thống, kiểm tra volume/storage, chỉ ra database tables và dữ liệu chính.

Bàn giao final package cho BA trước 13/11.

Bắt buộc bàn giao cho BA:

Database/DevOps Final Package

Physical ERD final

Data Dictionary final

Run/Recovery Guide

Demo notes cá nhân

# 5. Tiêu chí BA nghiệm thu phần của thành viên

Đầu ra đúng phạm vi của đợt và có bằng chứng mở/kiểm tra được.

Tên chức năng, actor, role, module và thuật ngữ thống nhất với tài liệu BA.

Không có mâu thuẫn critical với code/database/diagram của thành viên khác.

Các limitation hoặc phần chưa làm được phải ghi rõ, không che giấu bằng mô tả chung chung.

Có thể giải thích được phần mình làm khi demo/bảo vệ.

Schema/ERD khớp JPA và dữ liệu thực; migration có thể tái lập.

Docker/volume/storage có thể khởi động lại và giữ dữ liệu theo thiết kế.

# 6. Format báo cáo mỗi đợt gửi BA

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| 1 | Phần được giao trong đợt |
| 2 | Phần đã hoàn thành |
| 3 | File/source/diagram/evidence bàn giao |
| 4 | Vấn đề đang vướng hoặc cần BA xác nhận |
| 5 | Phần chuyển sang đợt tiếp theo |

# 7. Mốc cuối

13/11/2026: phải bàn giao gói final cho BA. 14-15/11: Final Freeze và rehearsal. 16/11/2026: trạng thái sẵn sàng nộp/bảo vệ.